**< YourMeals\_201220~>**

***\* 참고 : 아래 계획보다 빠르게 완료 시에는, 계획이 일부 당겨질 수 있습니다. \****

**\* [12/21 - 23일]** >>전 기능 컨트롤러화 및 UI 적용

**# 각자 할 일**

**> 세준** : 프로젝트 전체 적용 관련 담당 및 백업 + α

**# Admin 기능**

1. 게시물 권한 적용

* 전체 게시물\_D
* 공지사항\_CRUD
* 전체QNA\_R/D
* QNA답변\_CRUD
* 전체 채팅\_CRUD

1. 관리자페이지 추가 ( 기능 & UI )

* 전체회원 관리 : 전체보기, 검색, 수정(정지)
* 신고 관리 : 신고보기, 신고상태수정, 신고자/피신고자보기, 신고자/피신고자수정(정지)
* 공지사항 관리 : 공지사항 CRUD
* QnA 관리 : QnA보기, 답변 CRUD
* 주문결제 관리 : 전체보기, 검색, 상태 수정, 배송사/배송번호 추가
* 취소환불 관리 : 전체보기, 검색, 상태 수정
* 재고 관리 : 전체보기, 검색, 추가, 수정, 삭제

**# User 기능**

1. 회원 가입/탈퇴 ( 기능 & UI )

* 회원가입
* 회원탈퇴

1. ID찾기/비밀번호 찾기 ( 기능 & UI )

* ID찾기 기능
* 비밀번호 기능
* 다른 사이트 or 다른 조 적용방법 참고

1. 회원 검색/조회 ( 기능 & UI )

* 전체회원 검색
* 전체회원 조회
* UserInfoController 연결

1. 회원 등급제 적용

* 기존에 정해둔 기준 확립 (+ 정지회원 등급 추가)
* 기준에 맞춰 회원등급 적용
* 회원 등급 별 표시 적용(UI)

1. 회원 신고

* 회원 신고

**# Board 기능**

1. 레시피

* 추천수/댓글 : javaScript Ajax 적용
* 레시피댓글 수정/삭제 기능 추가
* 조리순서 step별 추가 기능 추가 및 Css, javaSrcipt적용
* 완성 사진 저장 테이블 추가
* 재료 중복으로 추가 가능하게 수정
* 데이터 베이스에 일련 번호별로 조회 가능하게 저장되도록 수정
* 전체 BootStrap JavaSrcipt 적용

1. 공지사항

* CRUD
* UI 적용

1. 주문/결제

* 기능 완벽 구현
* 나의배송지 기능 추가
* 우편번호API 적용
* 결제API 적용
* UI 적용

1. 장바구니

* 기능 완벽 구현
* UI 적용

1. 전체채팅

* 기능구현(Controller, Mapper 추가)
* UI 적용

1. 마이페이지

* 사진등록 및 변경 기능 추가
* 내가 좋아요 한 레시피 - (사진)배치 추가
* 나의 레시피 - (사진)배치 추가
* 내가 작성한 댓글 - 원본글 보기 추가
* 주문내역조회 - 배송상태조회(배송API 적용) 추가 및 (재료사진)배치 추가
* 취소환불조회 - (사진)배치 추가
* 나의 Follower/Following 화면 UI 구현
* 전체 Header 적용
* 전체 UI 적용

1. 회원페이지

* 회원 레시피 목록 (줄지어, 바둑판식) 버튼 추가
* 회원 레시피 목록 (줄지어, 바둑판식) 보기 UI 구현
* 회원 Follower/Following 화면 UI 구현

**# 전체 기능 및 UI 관련**

1. 로그인/로그아웃

* 로그인/로그아웃 UI 적용
* 로그인 전 화면 UI 구현
* 로그인 후 화면 UI 구현

1. 전체 UI

* 사이트 첫 화면(검색) UI 구현(검색 시, 재료 어떻게 받을지 등)
* 전체 Header

1. 순위 ( 기능 & UI )

* 레시피
* 회원

**\* [12/24 - 26일]**

>>자바스크립트 적용

**\* [12/27 - 28일]**

>> 프로젝트 필요 API 적용 (2)

>> 데이터베이스 데이터 추가 (2)

>> 백업 인원(디버깅 및 보충인원) (1)

**\* [12/29 - 30일]**

>> 발표 및 발표자료 준비 (3)

>> 전체적인 프로젝트 리팩토링 (2)